Форма договора для заявителей физ. лица -   не менее 670 кВт

ДОГОВОР

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

г. Екатеринбург							   «___»______________ 200_ г.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________

______________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и ______________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя,

________________________________________________________________________________

серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа удостоверяющего личность в соответствии

_______________________________________________________________________________,

с законодательством Российской Федерации)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заявитель с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Исполнитель обязуется выполнить технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) (далее - энергопринимающие устройства) Заявителя к объектам электрохозяйства Исполнителя, а Заявитель обязуется оплатить Исполнителю оказываемые услуги по технологическому присоединению.

  - Исполнитель осуществляет технологическое присоединение в отношении  присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств, для электроснабжения___________________, запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств_____ кВт, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение  ___ кВ; ________ категория надежности электроснабжения; максимальная мощность ранее присоединённых энергогенерирующих устройств______кВт..

  - Подлежащие технологическому присоединению энергопринимающие устройства Заявителя расположены по адресу: __________________________________________________.

Технические и  иные   характеристики   указаны  в  Заявке Заявителя на технологическое присоединение № _________ от _____________ и в приложениях к указанной заявке (Приложение № 1 к Договору).

1.4. Мероприятия по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению определяются в технических условиях (далее – ТУ), являющихся неотъемлемой частью Договора, которые включают в себя:

1.4.1. подготовку Исполнителем ТУ и их согласование с системным оператором;

1.4.2. подготовку Исполнителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным ТУ;

1.4.3. подготовку Заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным ТУ, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

1.4.4. выполнение ТУ Заявителем и Исполнителем, включая осуществление Исполнителем мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с ТУ;

1.4.5.  проверку Исполнителем выполнения Заявителем ТУ;

1.4.6. осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии Исполнителя и собственника таких устройств, а также субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если ТУ подлежат согласованию с таким субъектом;

1.4.7. фактические действия по присоединению объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»);

1.4.8. составление акта о технологическом присоединении.

1.4.9. составление акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;

1.4.10. составление акта согласования технологической и (или) аварийной брони.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Заявителя

2.1.1. Надлежащим образом исполнять указанные в настоящем Договоре обязательства.

2.1.2. Надлежащим образом исполнять требования ТУ, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.1.3. После получения ТУ подготовить  самостоятельно или путем привлечения третьих лиц подготовить и представить на согласование Исполнителю проект электроснабжения, отвечающий требованиям, изложенным в ТУ и нормативно-технической документации.

2.1.4. При получении от Исполнителя мотивированных замечаний к проекту электроснабжения внести изменения/дополнения в указанный проект и в течение 5 рабочих дней с момента изменения направить проект на повторное согласование Исполнителю.  Согласованный проект электроснабжения подлежит утверждению уполномоченным представителем  Исполнителя.

если проектирование не требуется:

2.1.3. Подготовить  самостоятельно или путем привлечения третьих лиц и представить на согласование Исполнителю план расположения энергопринимающих устройств в пределах границ земельного участка потребителя, присоединяемых к электрическим Исполнителя. В плане отразить: типы и места установки защитных аппаратов, устройства обеспечивающего контроль потребления величины максимальной мощности, приборы учета электроэнергии, сечения и марки проводов, заземляющих или зануляющих проводников, пояснения, указания примечания. Места установки и типы УЗО и ОПН, устройства защиты от повышенного и пониженного напряжения (при необходимости) ,.

2.1.4. При получении от Исполнителя мотивированных замечаний к плану расположения энергопринимающих устройств в течение 20 рабочих дней внести изменения/дополнения в указанный план и направить его на повторное согласование Исполнителю.  Согласованный план расположения энергопринимающих устройств подлежит утверждению уполномоченным представителем  Исполнителя.

2.1.5. В течение 5 рабочих дней с момента утверждения проекта электроснабжения (в течение 5 рабочих дней с момента получения ТУ – если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной) представить на согласование Исполнителю график производства работ на присоединяемом объекте (электроустановке) Заявителя, выполнение которых требует введения ограничения режима  потребления электроэнергии.

2.1.6. Не позднее чем за 10 рабочих дней до момента проведения работ на присоединяемом объекте (электроустановке) Заявителя, выполнение которых требует введения ограничения режима потребления электроэнергии, направить Исполнителю письменную заявку с указанием объектов, на которых будут производиться эти работы, конкретной даты, времени начала и окончания проведения работ, связанных с реализацией мероприятий по выполнению ТУ и влекущих необходимость ограничения подачи энергии.

2.1.7. С момента согласования проекта электроснабжения (с момента получения ТУ – если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной) самостоятельно или путем привлечения третьих лиц в течение срока действия ТУ выполнить в соответствии с проектом работы по созданию/переоборудованию энергоустановок Заявителя;

2.1.8. Направить Исполнителю для согласования график производства скрытых работ, при изменении сроков их проведения уведомить об этом Исполнителя. Привлечь Исполнителя для приемки скрытых работ путем направления последнему в срок 
не позднее 10 рабочих дней до даты их сдачи уведомления о дате, времени 
и месте проведения приемки способом, подтверждающим его получение Исполнителем (неприбытие надлежащим образом уведомленного представителя Исполнителя не является препятствием для осуществления Заявителем скрытых работ и их приемки).

2.1.9. Получить разрешение Ростехнадзора на допуск энергоустановок Заявителя в эксплуатацию.

2.1.10. Сдать Исполнителю результат мероприятий по выполнению ТУ, для чего направить на согласование Исполнителю в срок не позднее 3 рабочих дней до даты сдачи уведомление о дате, времени и месте проведения приемки способом, подтверждающим его получение Исполнителем.

2.1.11. При проверке Исполнителем выполнения Заявителем ТУ подписать со своей стороны Акт о выполнении ТУ, включающий акт осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (мощности) (Приложение № 2).

2.1.12. Устранить указанные Исполнителем в ходе приемки претензии к качеству выполнения ТУ. Доказательством приемки Исполнителем результатов выполнения Заявителем ТУ является подписанный уполномоченным представителем Исполнителя Акт о выполнении ТУ, акт осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (мощности) (Приложение № 2).

2.1.13. Не позднее чем за 5 рабочих дней до указанной Исполнителем даты выполнения фактических действий по присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Исполнителя передать Исполнителю:

2.1.13.1. комплект исполнительной документации на внешние сети электроснабжения, построенные Заявителем (при наличии таковых);

2.1.13.2. разрешение Ростехнадзора на допуск энергоустановок Заявителя в эксплуатацию;

2.1.13.3. копию заключенного с поставщиком договора энергоснабжения с условием о дате начала электроснабжения с момента технологического присоединения энергоустановок Заявителя к объектам электрохозяйства Исполнителя (при наличии такового).

2.1.14. Обеспечить доступ Исполнителю, а также при необходимости субъекту оперативно-диспетчерского управления, в энергоустановки Заявителя 
и участие уполномоченного представителя Заявителя при осмотре (обследовании) присоединяемых объектов должностным лицом Ростехнадзора.

2.1.15. Обеспечить доступ Исполнителю в энергоустановки Заявителя 
и участие уполномоченного представителя Заявителя при выполнении Исполнителем действий по проверке выполнения Заявителем ТУ/ по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Исполнителя. Непредставление доступа или отсутствие уполномоченного представителя Заявителя, в случае если Заявитель был уведомлен надлежащим образом, является основанием для Исполнителя перенести сроки выполнения таких действий. При этом работник Исполнителя составляет акт о неявке/недопуске. Указанный акт о неявке/недопуске является действительным даже в случае отказа Заявителя от его подписания.

2.1.16. В случае непредставления доступа Исполнителю к энергоустановкам Заявителя для осуществления действий по проверке выполнения ТУ/ по фактическому присоединению или отсутствия уполномоченного представителя Заявителя, Заявитель обязан направить повторную заявку Исполнителю на проведение таких мероприятий способом, подтверждающим ее получение Исполнителем.

2.1.17. Принять от Исполнителя и в течение 2-х рабочих дней с момента получения подписать и передать Исполнителю Акт о технологическом присоединении (Приложение № 3 к Договору). В случае немотивированного не подписания Заявителем акта о технологическом присоединении технологическое присоединение не считается завершенным и передача энергии Заявителю не осуществляется по вине Заявителя. В этом случае обязанности Исполнителя по Договору считаются выполненными и подлежат оплате со стороны Заявителя в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.18. Принять от Исполнителя и в течение 2-х рабочих дней с момента получения подписать и передать Исполнителю Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон, а также Акт оказанных услуг. В случае немотивированного не подписания Заявителем Акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон технологическое присоединение не считается завершенным и передача энергии Заявителю не осуществляется по вине Заявителя. В этом случае обязанности Исполнителя по Договору считаются выполненными и подлежат оплате со стороны Заявителя в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора. В случае не подписания Акта оказанных услуг в указанный срок или в случае непредставления в этот срок мотивированного отказа в его подписании, акт считается подписанным со стороны Заявителя.

2.1.19. Принимать участие в проводимых контрольных замерах электрических характеристик с предоставлением данных Исполнителю.

2.1.20. Обеспечивать соответствие технических характеристик присоединяемых энергоустановок требованиям стандартов и иных нормативно-технических документов.

2.1.21. Выполнять требования правил, методик, инструкций, иных нормативно-правовых и технических актов, обеспечивающих надежность работы и безопасность эксплуатации находящихся во владении Заявителя объектов электроэнергетики и иных приборов и оборудования.

2.1.22. Включить представителей Исполнителя в состав комиссий по приемке в эксплуатацию объектов, присоединяемых Заявителем в рамках настоящего договора.

2.1.23. Предоставлять  Исполнителю по его запросу сведения, необходимые для выполнения последним своих обязательств по настоящему Договору.

2.2. Права Заявителя:

2.2.1. Осуществлять контроль выполнения Исполнителем ТУ и обязательств по Договору, в том числе путем направления запросов.

2.2.2. Запрашивать у Исполнителя уточнения по выданным ТУ.

2.2.3. Направлять Исполнителю заявку на внесение изменений в выданные ТУ или 
на выдачу ТУ в новой редакции в порядке и на условиях, указанных в п. 4.4  Договора.

2.2.4. По согласованию с Исполнителем отступить от утвержденных ТУ с последующей корректировкой ТУ.

2.2.5. Направлять Исполнителю запрос о возможности продления срока действия ТУ в случае невыполнения Заявителем своей части ТУ в течение срока их действия.

2.2.6. Отказаться от выполнения условий Договора в порядке и на условиях, указанных в п.п. 4.6. и 5.2. Договора.

2.2.7. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор при нарушении Исполнителем сроков технологического присоединения, указанных в Договоре.

2.3. Обязанности Исполнителя:

2.3.1. Надлежащим образом исполнить обязанности, возложенные на Исполнителя в ТУ, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия ТУ указывается в ТУ и составляет не менее 2-х лет.

2.3.2. При получении от Заявителя запроса о необходимости частичного отступления от выданных ТУ и о корректировке ТУ Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса либо согласовать предлагаемые Заявителем изменения в ТУ и направить Заявителю измененные ТУ, либо направить Заявителю мотивированные возражения.

2.3.3. Принять от Заявителя документы или результаты выполненных мероприятий, указанных в п.п. 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8. и в течение 15 рабочих дней согласовать документы или результаты выполненных мероприятий или направить Заявителю мотивированные замечания с указанием сроков их устранения. Согласовать в течение 2-х рабочих дней с даты получения уведомления Заявителя дату принятия результатов выполнения Заявителем ТУ либо направить в тот же срок мотивированные замечания.

2.3.4. Принимать от Заявителя письменные заявки на введение ограничения режима потребления/передачи электроэнергии, выданные последним в соответствии с согласованным графиком (п. 2.1.6. Договора), и осуществлять действия по ограничению режима потребления/передачи электроэнергии.

2.3.5. Согласовать график производства скрытых работ и при получении уведомления от Заявителя о сдаче скрытых работ обеспечить их приемку путем подписания соответствующих актов (при необходимости).

2.3.6. Проверить качество выполнения Заявителем ТУ и по результату проверки выдать Заявителю подписанный Акт о выполнении ТУ, включающий акт осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (мощности), или указать в Акте  о выполнении ТУ претензии к качеству выполненных мероприятий и сроки их устранения или мотивированные замечания.

2.3.7. Подготовить проектно-сметную документацию согласно обязательствам, предусмотренным ТУ, с последующей передачей одного экземпляра проектно-сметной документации Заявителю по его запросу, с целью включения в проектную документацию объекта Заявителя под разделом «Система электроснабжения», для дальнейшего выполнения Заявителем всех необходимых мероприятий по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации и оформлению разрешительной документации на строительство*.

* если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной

2.3.8. Принять от Заявителя документы, указанные в п. 2.1.13. Договора, и в течение 5 рабочих дней с момента проверки выполнения Заявителем ТУ направить последнему уведомление о возможных сроках выполнения действий по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Исполнителя.

2.3.9. Выполнить действия по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Исполнителя и выдать Заявителю Акт о технологическом присоединении.

2.3.10. После подписания Сторонами Акта о технологическом присоединении составить и выдать Заявителю Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, а также Акт оказанных услуг.

2.3.11. Подписать направленный Заявителем акт согласования технологической и (или) аварийной и брони либо заявить свои мотивированные возражения в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

2.4.  Права Исполнителя:

2.4.1. Осуществлять контроль выполнения Заявителем ТУ и обязательств по Договору, в том числе путем направления запросов и направления уполномоченных представителей в место расположения энергоустановок Заявителя, а также путем составления документов, указанных в настоящем Договоре.

2.4.2. Корректировать срок выполнения действий по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Исполнителя на период просрочки Заявителем сроков выполнения обязанностей последнего по настоящему Договору.

2.4.3. Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

2.4.4. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, оставаясь ответственным за выполнение обязательств по Договору.

2.4.5. Не осуществлять фактическое присоединение электроустановок Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя в случае нарушения Заявителем какого-либо из следующих условий:

- 	несоблюдение установленных правил технологического присоединения;

- 	несоответствие проектной документации ТУ*;

* если составляется проектная документация

- 	несоответствие выполненных работ проектной документации и (или) * ТУ;

* если составляется проектная документация

- 	просрочка оплаты в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, до момента устранения нарушения Заявителем.

2.4.6. Отказаться от исполнения договора полностью или частично в случае несоблюдения Заявителем установленных правил технологического присоединения в порядке, установленном действующим законодательством.

2.4.7. При невыполнении Заявителем ТУ в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения Исполнитель по обращению Заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных ТУ. При этом дополнительная плата не взимается.

При изменении условий технологического присоединения по окончании срока действия ТУ Исполнитель вправе выдать Заявителю новые ТУ, учитывающие выполненные по ранее выданным ТУ мероприятия. В этом случае выдача новых ТУ не влечет за собой недействительность Договора при условии согласования сроков выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению.

Выдача новых технических условий в рамках действующего договора Заявителю должна быть оплачена Заявителем по документально подтвержденной смете Исполнителя*.

2.5. Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению

2.5.1. Мероприятия по технологическому присоединению по настоящему Договору должны быть осуществлены Сторонами в срок не превышающий ____________.

(2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон)

2.5.2. Фактический срок выполнения мероприятий корректируется в зависимости от исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также от иных обстоятельств в порядке, предусмотренном Договором.

2.6. Порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон

2.6.1. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка Заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет Исполнитель, если иное не будет установлено соглашением между Исполнителем и Заявителем, заключенным на основании его обращения к Исполнителю и оформляемым путем закрепления в Акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

2.6.2. Для целей настоящего Договора под границей участка Заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие Заявителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства/объекты электросетевого хозяйства, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  - Стороны согласовали, что для определения стоимости услуг по настоящему договору используется тариф, установленный Постановлением _____________________________ от _____________ г. № ____________ «________________________________________________________». Стоимость услуг за осуществление мероприятий по технологическому  присоединению по настоящему договору составляет: __________________________________________________ (____________________сумма прописью), в том числе НДС (18%) _________ (____________________сумма прописью), и определяется следующим образом:

________ кВт х __________ руб/кВт (без НДС) = _______________  рублей.

Заявитель осуществляет оплату услуг по настоящему Договору на основании счета (счета-фактуры), выставляемого Исполнителем.

  - Заявитель вносит плату за технологическое присоединение в следующем порядке и сроки:

    - 40 % -  в течение 10 рабочих дней с момента заключения Договора;

    - 30 %  - в течение 10 рабочих дней с момента утверждения Исполнителем разработанного Заявителем проекта электроснабжения*;

* если составляется проектная документация

3.2.3.  30 % - в течение 10 рабочих дней с момента подписания Исполнителем Акта о выполнении ТУ.

  - Заявитель осуществляет оплату услуг по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, если иной порядок расчетов не установлен дополнительным соглашением Сторон.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

  - При нарушении одной из сторон договора сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению (п. 1.5.1., ТУ) виновная сторона обязана уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, установленной на дату заключения Договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по Договору за каждый день просрочки.

  - Заявитель обязан возместить Исполнителю документально подтвержденные транспортные расходы, понесенные им для осуществления фактического присоединения энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Исполнителя в случае невыполнения Заявителем обязательств, предусмотренных п. 2.1.15 Договора (ст. 15 ГК РФ).

  - В случае реализации Заявителем права на внесение изменений в ТУ или выдачу новых ТУ (п. 2.2.3. Договора) Заявитель обязан возместить Исполнителю документально подтвержденные расходы по выполнению Исполнителем мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя, в части, выполненной Исполнителем, но не учтенной в измененных по заявлению Заявителя ТУ, а также расходы, по смете Исполнителя (ст. 15 ГК РФ). В случае, если изменение ТУ влечет за собой изменение стоимости и(или) сроков оказания услуг по настоящему Договору, стороны обязуются заключить соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору.

  - В случае, если Заявителем не будут выполнены ТУ в установленный срок их действия и при этом Заявитель обратится за выдачей новых ТУ, то в случае согласия Исполнителя на выдачу новых ТУ Заявитель обязан возместить Исполнителю документально подтвержденные расходы по выполнению Исполнителем мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя, в части, выполненной Исполнителем, но не учтенной во вновь выданных по заявлению Заявителя ТУ, а также расходы, по смете Исполнителя (ст. 15 ГК РФ). В случае, если выдача новых ТУ влечет за собой изменение стоимости и(или) сроков оказания услуг по настоящему Договору, стороны обязуются заключить соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору.

  - В случае одностороннего отказа Заявителя полностью или частично от исполнения Договора (расторжении Договора), в том числе при нарушении Исполнителем сроков технологического присоединения, указанных в Договоре, Заявитель обязан возместить Исполнителю фактически понесенные Исполнителем документально подтвержденные расходы по выполнению настоящего Договора (ст. 782 ГК РФ) на момент уведомления Исполнителя Заявителем о расторжении Договора в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Исполнителя.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заявителем обязанности по оплате оказываемых Исполнителем услуг по технологическому присоединению (п. 3.2. Договора) Исполнитель вправе взыскать с Заявителя сумму, подлежащую оплате Заявителем, а также проценты, определяемые как произведение 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ на день фактического исполнения обязательства по оплате на количество дней просрочки на неоплаченную сумму. Уплата указанной неустойки не освобождает Заявителя от исполнения обязательства по оплате услуг по настоящему Договору.

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если оно было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникшими после заключения Договора, как то: стихийные явления; военные действия любого характера; принятие нормативных правовых актов, препятствующих выполнению условий Договора и т.п.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение трёх суток информировать другую Сторону об их наступлении телефонограммой, а также в письменной форме - в течение 5 суток. В противном случае эта  Сторона не вправе ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы как на основание освобождения ее от ответственности.

Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы служат решения (заявления) компетентных органов государственной власти или иных уполномоченных организаций.

По требованию любой из Сторон  создается согласительная комиссия, определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств. При невозможности дальнейшего исполнения обязательств Сторонами сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

  - При издании органом, осуществляющим оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике, или Ростехнадзором актов, создающих невозможность исполнения Договора, Договор может быть прекращен с момента уведомления Заявителя Исполнителем. При этом финансовые обязательства сторон урегулируются на условиях,  аналогичных предусмотренным п. 4.6 и 5.2. Договора. Заявитель не вправе требовать в этом случае от Исполнителя возмещения убытков и применять финансовые санкции.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента  исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

  - Заявитель обязан уведомить Исполнителя о расторжении договора не позднее чем за 30 календарных дней до планируемой даты расторжения Договора, при этом стороны обязаны составить Акт сверки расчетов. Договор считается расторгнутым с момента полного взаиморасчета Сторон.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - При разрешении вопросов, не урегулированных Договором, Стороны  учитывают взаимные интересы и руководствуются действующим законодательством РФ.

  - Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются Сторонами в форме переговоров, а при невозможности достижения согласованного решения передаются  в Арбитражный суд _____________ области.

  - Любые изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

  - Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении формы собственности, банковских и почтовых реквизитов, смене руководства, реорганизации, ликвидации и иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента наступления соответствующих обстоятельств. В случае невыполнения данного обязательства виновная сторона обязана возместить другой стороне вызванные таким бездействием документально подтвержденные убытки.

  - Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую  силу и находящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

  - Приложение № 1. «Заявка Заявителя на технологическое присоединение» и приложения к ней.

  - Приложение № 2. Технические условия, 2а   Форма «Акта о выполнении ТУ, 2б - акт осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (мощности)»

  - Приложение № 3.  Форма «Акта о технологическом присоединении»5.

- АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Исполнитель: ОАО «МРСК Урала» | Юр. адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. М-Сибиряка, 140 |
| --- | --- |
|  | Почт. адрес: указать адрес филиала |
|  | ИНН 6671163413 КПП 665902001 |
|  | Р/с |
|  | К/с |
|  | банк БИК |

| Заявитель: | Фамилия: |
| --- | --- |
|  | Имя: |
|  | Отчество: |
|  | Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации): |
|  | Серия: № |
|  | Выдан: |
|  | Дата выдачи: |
|  | ИНН (при наличии) |
|  | Место жительства: |

| Исполнитель: ОАО «МРСК Урала» ______________________________ _________________/____________/ | Заявитель: ___________________________ ___________________________ ______________ /___________/ |
| --- | --- |

# Footnotes

Указать соответствующее основание тех.присоединения (см. п. 2 Правил тех.присоединения, утв. ПП РФ № 861 от 27.12.04 г.)

не менее 670 кВт

Можно указать конкретные границы с указанием наименования энергооборудования

Приложение к договору форм актов не является обязательным

# Comments

Указывать если такая практика принята в филиале